УТВЕРЖДЕН приказом Управления образования       25.10.2016 года № 157
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в Вашкинском муниципальном районе
I. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и пре​доставляемых на них услуг в сфере образования (далее - «дорожная карта») на​правлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов образовательных организаций района.
2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финан​совых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляе​мых на них услуг в сфере образования (далее - услуги).

3. «Дорожной картой» определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016-2030 годов);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значе​ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказа​ние им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных образовательные организации района, в том числе альтерна​тивными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полно​стью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или ка​питального ремонта;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информа​ции в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов пре​доставляемых на них услуг;

создание условий по исключению с 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов в сфере образо​вания, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответ​ствии с действующим законодательством о социальной защите инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений

о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен пере​чень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показа​телей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвали​дов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полно​стью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвали​дов к месту предоставления услуги.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного дос​тупа к объектам и услугам, таких как:

наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитально​го ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для по​лучения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших ин​структирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступно​сти и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепят​ственного доступа к ним инвалидов;

отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обя​занности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в пре​одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтап​ному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

внесение в нормативные правовые акты образовательных организаций района положений, обеспечи​вающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ус​ловий доступности объектов и услуг для инвалидов;

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и ус​луг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм:

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении измене​ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци​альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (час​тей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза​тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех​нический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Дос​тупность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 нояб​ря 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока​зания им при этом необходимой помощи»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 де​кабря 2015 года № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

постановления Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 «О государственной программе «Развитие образования Вологодской облас​ти на 2013 - 2020 годы»;

постановления Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Воло​годской области на 2014 - 2018 годы».

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - увели​чение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве с 20 % в 2015 году до 25 % в 2020 году и 50 % в 2030 году.

	Nn/n
	Наименование показателей дос​тупности для инвалидов объек​тов и услуг
	Единиц
	Значение показателей
	Структурное подразделение, ответст​венное за мониторинг и достижение запланированных значений показате​лей 

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 
год
	2018
 год
	2019 
год
	2020 год
	2025 
год
	2030 
год
	

	1.
	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полно​стью соответствующих требо​ваниям доступности для инва​лидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств
	%
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0*
	Управление образования района

	2.
	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют тре​бованиям доступности для ин​валидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ре​монт, реконструкцию, модернизацию
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0***
	Управление образования района

	3.
	Удельный вес существующих объектов, на которых до прове​дения капитального ремонта или реконструкции обеспечива​ется доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предос​тавление необходимых услуг в дистанционном режиме, пре​доставление, когда это возмож​но, необходимых услуг по мес​ту жительства инвалида, от об​щего количества объектов, на которых в настоящее время не​возможно полностью обеспе​чить доступность с учетом по​требностей инвалидов
	%
	20
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	50
	Управление образования района

	4.
	Удельный вес объектов, на ко​торых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передви​жения по объекту, от общего количества объектов, на кото​рых инвалидам предоставляют​ся услуги (выделенные автостоянки, сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни, пандусы, подъемные платформы –аппарели, доступные входные группы, санинитарно-гигиенические помещения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	25
	50
	Управление образования района


	5.
	Удельный вес объектов с над​лежащим размещением обору​дования и носителей информа​ции, необходимых для обеспе​чения беспрепятственного дос​тупа к объектам (местам пре​доставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельно​сти инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра​фической информации, выпол​ненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст​ном фоне, от общего количества объектов, на которых инвали​дам предоставляются услуги
	%
	0
	0
	0
	0
	25
	50
	75
	100,0
	Управление образования района

	6.
	Удельный вес объектов, в кото​рых одно из помещений, пред​назначенных для проведения массовых мероприятий, обору​довано индукционной петлей и звукоусиливающей аппарату​рой, от общего количества объ​ектов, на которых инвалидам предоставляются услуги
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	75
	100,0
	Управление образования района


	7.
	Удельный вес объектов, имею​щих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего ко​личества объектов, на которых предоставляются услуги
	%
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Образовательные организации

	8.
	Удельный вес услуг, предостав​ляемых с использованием рус​ского жестового языка, с допус​ком сурдопереводчика и тифло- сурдопереводчика. от общего количества предоставляемых услуг
	%
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	65,0
	75,0
	100,0
	Управление образования района


	9.
	Доля работников Управления образования района, предоставляющих ус​луги, прошедших инструктиро​вание или обучение для работы с инвалидами по вопросам, свя​занным с обеспечением доступ​ности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законо​дательством Российской Феде​рации, законодательством об​ласти, муниципальными пра​вовыми актами органов мест​ного самоуправления муници​пальных районов (городских округов) области, от общего числа работников, предостав​ляющих услуги
	%
	0,0
	10,0
	50,0
	75,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Управление образования района

	10.
	Удельный вес услуг, предостав​ляемых инвалидам с сопровож​дением тьютора, от общего ко​личества предоставляемых ин​валидам услуг
	%
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	20,0
	25,0
	25,0
	Управление образования района
Образовательные организации

	11
	Удельный вес услуг, предостав​ляемых инвалидам с сопровож​дением ассистента-помощника, от общего количества предос​тавляемых услуг
	%
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	20,0
	25,0
	25,0
	Управление образования района

Образовательные организации

	12
	Удельный вес образовательных организаций в которых официальный сайт адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
	%
	100
	100,0
	100.0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Образовательные организации


*в случае принятия решения о вводе объектов;

**- объекты, в которых после 1 июля 2016 г. проводились капитальный ремонт, реконструкция, модернизация отсутствуют (не запланированы); *** - в случае принятия решения о проведении капитального ремонта, реконструкции, модернизации объектов.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	N

п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым преду​смотрено проведение мероприя​тия или который планируется принять
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Планируемые результаты влияния мероприятия на по​вышение значения показате​ля доступности для инвали​дов объектов и услуг

	
	I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и инфор​мации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	1.
	Проведение паспортизации объектов и ус​луг
	приказ Министерства образова​ния и науки Российской Федера​ции от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно​сти для инвалидов о
	Образовательные организации
	Декабрь 2016 г.
	Утверждение паспортов дос​тупности объектов и услуг

	3.
	Реализация мер по обеспечению доступно​сти объектов, которые невозможно полно​стью приспособить до реконструкции (ка​питального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспорти​зации)
	Приказ № 1309, ' нормативный правовой акт Де​партамента образования области
	 Управление образования Образовательные организации
	2016-2018 гг. (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации)
	Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг


	
	I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и инфор​мации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

	
	мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым преду​смотрено проведение мероприя​тия или который планируется принять
	исполнители
	сроки
	

	1
	Организация обучения или инструктирова​ния специалистов, работающих с инвали​дами по вопросам, связанным с обеспече​нием доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограни​чений жизнедеятельности
	Приказ № 157
	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», управление образования
	2016-2018 гг.
	Увеличение доли специали​стов, прошедших обучение или инструктирование

	2
	Реализация мер по обеспечению доступно​сти объектов, которые невозможно полно​стью приспособить до реконструкции (ка​питального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспорти​зации)
	Приказ № 157
	Управление образования
Образовательные учреждения
	2016-2018 гг. (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации)
	Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг

	
	II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	3
	Реализация мер по обеспечению доступно​сти объектов, которые невозможно полно​стью приспособить до реконструкции (ка​питального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспорти​зации)
	Приказ № 157
	 Управление образования Образовательные организации
	2016-2018 гг. (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации)
	Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг

	4
	Проведение анализа административных регламентов  по предоставле​нию государственных услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности
	Приказ № 157
	Управление образования
	4 квартал 
	Наличие в административных регламентах по предоставле​нию  услуг населению


